附件：

空调控制器安装时间明细表
	序号
	建筑名称
	空调数量（台）
	安装时间

	1
	江安校区后勤办公楼
	17
	6月25日

	2
	江安校区保卫处办公楼
	9
	6月25日

	3
	江安校区学工部办公楼
	8
	6月26日

	4
	江安校区指挥部办公楼
	20
	6月26日

	5
	华西校区行政办公楼
	19
	6月25日

	6
	华西校区后勤办公楼
	4
	6月25日

	7
	华西校区保卫处办公室
	5
	6月25日

	8
	华西校区桂竹园老干处
	13
	6月26日

	9
	华西校区图书馆
	40
	6月26日-6月27日

	10
	望江校区行政办公楼
	183
	6月28日-6月29日
7月2日-7月4日

	11
	望江西区文化活动中心
	58
	6月30日-7月1日

	12
	望江西区学生活动中心人事处.招就处
	10
	7月5日

	13
	望江西区规划建设处
	17
	7月5日

	14
	望江西区后勤集团办公楼
	49
	7月6日-7月7日

	15
	望江东区社区办公室
	8
	7月6日


